**Compte-rendu Réunion**

1. Informations Générales

* **Lieu & Date**

Le 05/01/2016, Bureau Mme Leonard, ISEN.

* **Motif de la Réunion**

Evoquer le cahier des charges, le matériel utilisable ainsi que la communication étudiant et client.

* **Membre(s) présent(s)**

Toquer François, Mingam Pierre-yves, Isabelle Leonard

1. Compte-rendu

Nous avons commencé par parler des spécifications du projet. Plus particulièrement de la façon dont nous allons brancher l’adaptateur des moteurs à la carte BeagleBone. Soit en liaison série soit en liaison I2C. Nous pensons obter pour une liaison série étant donné que nous avons le choix.

Des précisions on également été apportées à la réalisation du cahier des charges il faudra :

* établir et ressencer toutes les fonctions du robot
* établir des étapes intermédiaires pour arriver au but rechercher
* nous fixer un but idéal à atteindre, ainsi qu’un but plus réaliste et qui devra être atteint.
* Bien revoir les synoptiques fonctionnel ainsi que le QQOCQP

Il faudra également faire un point régulier avec Mme Léonard sur l’avancé du projet (mini 1 fois semaine)

Ainsi que garder des traces de tout (problèmes rencontrés, solutions, sources web …)